Bahía Blanca, fecha

Señor Director Decano
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Dr. Marcelo A. Falappa
S/D

Me dirijo a Usted y por su intermedio al Consejo Departamental a fin de presentar la Propuesta de Plan de Proyecto Final que se adjunta, conforme a la reglamentación vigente. Adicionalmente adjunto la historia académica a los efecto de demostrar que me encuentro en las condiciones de correlatividad establecidas en el Plan año de la carrera.

Sin otro particular lo saluda atte.

Nombre y apellido
L.U: ...
e-mail: ...
Propuesta de Plan de Proyecto Final
Ingeniería en Computación – Plan 2013

Título/Tema: Implementación e integración de múltiples métodos de preprocesado, análisis y comparación de huellas dactilares.
Área o Dominio de Aplicación: Procesamiento de Imágenes, Visión por Computadora.
Alumno: Nicolas Landau.
Director: …
Co-director: …
Auxiliar colaborador: …

Introducción
El análisis de huellas dactilares es un método de identificación biométrico ampliamente utilizado en todo el mundo. Desde identificar un criminal a desbloquear un teléfono, los requisitos de efectividad y velocidad son variadas y por eso existen numerosos métodos para solucionar cada una de las etapas necesarias para describir y analizar huellas dactilares, cada cual con sus ventajas y desventajas. La idea de este proyecto es implementar e integrar varios de estos métodos en una misma aplicación, con la finalidad de que el usuario pueda probar distintas configuraciones y elegir la mas adecuada. A su vez, una vez configurada, la aplicación puede ser utilizada como sistema de ingreso, verificación e identificación de huellas dactilares.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es desarrollar un programa que permita analizar huellas digitales y almacenar sus características, verificar e identificar huellas utilizando las previamente ingresadas, y analizar o comparar huellas sin necesidad de que formen parte de la base de datos. Todos los pasos del proceso podrán ser configurados para elegir distintos métodos o parámetros.
En particular, sera necesario:
- Elegir las herramientas.
- Configurar el entorno de desarrollo.
- Conseguir huellas de muestra.
- Diseñar e implementar la interfaz de usuario.
- Implementación de modulo de preprocesado de huellas.
- Implementación de modulo de análisis de huellas.
- Implementación de modulo de comparación de huellas.
- Integrar una base de datos.
- Incorporación de métodos alternativos a los módulos.

Metodología a emplear
En primer lugar se realizara una investigación sobre las huellas dactilares en general para tener un mejor entendimiento del problema. Una vez entendido el problema, es necesario elegir herramientas adecuadas para solucionarlo. Esto incluye el lenguaje de programación, librerías adicionales, frameworks, IDE, control de versión, etc. Lo siguiente es diseñar la solución, la misma sera de la manera mas modular posible, para maximizar la extensibilidad y minimizar la deuda técnica. Lo siguiente es tener una primera versión del programa en funcionamiento, para esto se implementa un modulo de preprocesado que solamente realiza un thinning de la huella, un modulo de extracción con un solo método y una comparación de fuerza bruta, se diseña la interfaz grafica y se integra todo. El siguiente paso es incorporar una base de datos al programa para poder almacenar las huellas que se ingresan. Una vez que contamos con una versión en funcionamiento, se procede a incorporar nuevos métodos, para esto es necesario investigar distintos métodos posibles para cada uno de los módulos, implementarlos e incorporarlos. Se documentara el código paralelamente al desarrollo de la aplicación y se realizaran refactorizaciónes siempre que sea necesario.

Actividades y Cronograma Tentativo

Para el desarrollo del Proyecto Final propuesto se prevén las siguientes actividades y estimaciones de tiempo:
A1: Estudio del problema y planteo de solución.
A2: Evaluación y elección de herramientas.
A3: Obtención de huellas.
A4: Diseño e implementación de GUI.
A5: Diseño de módulos de preprocesado, análisis y comparación.
A6: Implementación e incorporación del algoritmo de esqueletizado de Zhang-Suen al modulo de preprocesado.
A7: Incorporación de método Harris para detección de keypoints y ORB para extracción de features al modulo de análisis.
A8: Incorporación de método BruteForce para obtención de matches al modulo de comparación.
A9: Integración de base de datos.
A10: Implementación e incorporación de método de mejora de huellas mediante filtros de Gabor al modulo de preprocesado.
A11: Implementación e incorporación de métodos adicionales de esqueletizado (Guo-Hall y Morfológico)
A12:

Hacer un cronograma por semanas. Lo esperable es que el proyecto final se realice en el lapso de un cuatrimestre, por lo que estaría bien estimar 16 semanas.

		Semanas
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Acti / vidades	A1	x
	A2		x
	A3		x
	A4			x
	A5			x	x
	A6					x
	A7						x
	A8						x
	A9						x
	A10						x	x
	A11						x
	A12

Paralelamente al desarrollo de estas actividades se procederá a la preparación del Informe correspondiente al Proyecto Final.

Vinculación con Proyectos de Investigación del DCIC

Indicar si la propuesta se encuentra vinculada a algún proyecto de investigación del DCIC. Esto es algo que el director debe informar.

Firma de los involucrados