Bahía Blanca, 8 de marzo de 2021

Señor Director Decano
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Dr. Marcelo A. Falappa
S/D

Me dirijo a Usted y por su intermedio al Consejo Departamental a fin de presentar la Propuesta de Plan de Proyecto Final que se adjunta, conforme a la reglamentación vigente. Adicionalmente adjunto la historia académica a los efectos de demostrar que me encuentro en las condiciones de correlatividad establecidas en el Plan 2013 de la Ingeniería en Computación.

Sin otro particular lo saluda atte.

Nicolás Landau
L.U: 103750
e-mail: nlandau91@gmail.com
Propuesta de Plan de Proyecto Final
Ingeniería en Computación – Plan 2013

Título/Tema: Procesamiento, análisis y comparación de huellas dactilares.
Área o Dominio de Aplicación: Procesamiento de Imágenes, Visión por Computadora.
Alumno: Nicolas Landau.
Director: Dana K. Urribarri.

Introducción
El análisis de huellas dactilares es un método de identificación biométrico ampliamente utilizado en todo el mundo. Originalmente utilizado en el campo forense, hoy en día se utiliza para identificación y verificación en diversos ámbitos que van desde lo criminalístico hasta tomar una fotografía con un celular. Para poder suplir estas demandas cada vez mayores, se necesita implementar sistemas automatizados de identificación de impresiones de huellas dactilares. Estos sistemas son básicamente sistemas de reconocimiento de patrones, en los cuales primero es necesario adecuar la imagen original para su tratamiento, luego se realiza un análisis en el cual se extraen características relevantes, y finalmente estas características se utilizan para realizar una comparación con otras huellas.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es desarrollar un programa que permita analizar huellas digitales y almacenar sus características, verificar e identificar huellas utilizando las previamente ingresadas, y analizar o comparar huellas sin necesidad de que formen parte de la base de datos. Todos los pasos del proceso podrán ser configurados para elegir distintos métodos o parámetros.
En particular, será necesario:
- Elegir las herramientas.
- Configurar el entorno de desarrollo.
- Conseguir huellas de muestra.
- Diseñar e implementar la interfaz de usuario.
- Implementación de módulo de preprocesado de huellas.
- Implementación de módulo de análisis de huellas.
- Implementación de módulo de comparación de huellas.
- Integrar una base de datos.
- Incorporación de métodos alternativos a los módulos.

Metodología a emplear
En primer lugar se realizará una investigación sobre las huellas dactilares en general para tener un mejor entendimiento del problema. Una vez entendido el problema, es necesario elegir herramientas adecuadas para solucionarlo. Esto incluye el lenguaje de programación, librerías adicionales, frameworks, IDE, control de versión, etc. Lo siguiente es diseñar la solución, la misma será de la manera más modular posible, para maximizar la extensibilidad y minimizar la deuda técnica. Lo siguiente es tener una primera versión del programa en funcionamiento, para esto se implementa un módulo de preprocesado que solamente realiza un thinning de la huella, un módulo de extracción con un solo método y una comparación de fuerza bruta, se diseña la interfaz gráfica y se integra todo. El siguiente paso es incorporar una base de datos al programa para poder almacenar las huellas que se ingresan. Una vez que contamos con una versión en funcionamiento, se procede a incorporar nuevos métodos, para esto es necesario investigar distintos métodos posibles para cada uno de los módulos, implementarlos e incorporarlos. Se documentará el código paralelamente al desarrollo de la aplicación y se realizarán refactorizaciones siempre que sea necesario.

Actividades y Cronograma Tentativo
Para el desarrollo del Proyecto Final propuesto se prevén las siguientes actividades y estimaciones de tiempo:
A1: Estudio del problema y planteo de solución.
A2: Evaluación y elección de herramientas.
A3: Obtención de huellas y búsqueda de conjuntos de datos.
A4: Diseño e implementación de GUI.
A5: Diseño de módulos de preprocesado, análisis y comparación.
A6: Incorporación de método de esqueletizado al módulo de preprocesado.
A7: Incorporación de método de detección de minucias al módulo de preprocesado.
A8: Incorporación de método de descripción de minucias al módulo de preprocesado.
A8: Incorporación de método de matching al módulo de comparación.
A9: Integración de base de datos.
A10: Implementación e incorporación de métodos avanzados de preprocesamiento.
A11: Implementación e incorporación de métodos específicos de detección y descripción de minucias al módulo de análisis.
A12: Implementación e incorporación de métodos específicos de matching al módulo de comparación.
A13: Refactorizaciones necesarias, limpieza de código, debugging.
Semana Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Paralelamente al desarrollo de estas actividades se procederá a la preparación del Informe correspondiente al Proyecto Final.
La realización de este proyecto comenzó el 04/01/2021 y se estima una duración de 16 semanas a partir de esa fecha.

Vinculación con Proyectos de Investigación del DCIC

Este proyecto final se encuentra vinculado al PGI Detección de riesgo de Diabetes Mellitus tipo 2 a través de las huellas dactilares (24-ZN35)